Харківська обласна державна адміністрація Департамент науки і освіти Харківський професійний ліцей будівництва

# Н А К А З

31.03.2015			           м.Харків                                        		№ 35

Про призначення відповідального

за організацію і проведення акції

«За чисте довкілля»

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 серпня 2013 року «Про проведення в Харківській області щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля та дня благоустрою», листа Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

№ 03-30/1098 від 24.03.2015, та з метою забезпечення належного санітарного стану і благоустрою території навчального закладу та закріпленої за ним ділянки,

Н А К А З У Ю:

1. Призначити відповідальним за організацію та проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою» - Андрющенко І.С., завгоспа.

2. Затвердити заходи щодо проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» (додаток 1).

3. Відповідальному організацію та проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою» Андрющенко І.С.:

3.1. Забезпечити виконання заходів акції та своєчасність їх планових показників.

3.2. Підготувати і направити інформацію щодо  проведення заходів до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 3 і 17 квітня та 11 і 22  травня 2015 року.

4. Інженеру з охорони праці Русак О.М.:

4.1. Провести необхідну роз’яснювальну роботу з питань безпеки життєдіяльності серед працівників та учнів під час проведення всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою».

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ліцею					І.С. Толмачова

З наказом ознайомлені:

Андрющенко І.С.

Русак О.М.

Додаток 1

Заходи

Харківського професійного ліцею будівництва

щодо проведення у 2015 році щорічної всеукраїнської акції

«За чисте довкілля»

| № | Назва заходу | Одиниця виміру | Кількість показників | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибирання власної території ліцею навчального корпусу та гуртожитку | га | 2,44 | 23.03- 22.05.2015 | Андрющенко І.С. Пушкарьова Н.Г. |
| 2. | Прибирання прилеглої території | га | 0,37 | 23.03- 22.05.2015 | Андрющенко І.С. Пушкарьова Н.Г. |
| 3. | Вивіз сміття | м³ | 24 | 23.03- 22.05.2015 | Андрющенко І.С. Пушкарьова Н.Г. |
| 4. | Висадка дерев | шт. | 17 | До 01.05.2015 | Кібалін В.О., майстри виробничого навчання |
| 5. | Висадка кущів | шт. | 9 | До 25.04.2015 | Кібалін В.О., майстри виробничого навчання |
| 6. | Висадка квітів | га | 0,42 | До 01.05.2015 | Кібалін В.О., майстри виробничого навчання |
| 7. | Планування ґрунту на території | га | 0,48 | 01.04.2015 | Кібалін В.О. |
| 8. | Побілка бордюрів | м.п | 198 | До 15.04.2015 | Андрющенко І.С. Пушкарьова Н.Г. |
| 9. | Побілка дерев | шт. | 88 | До 15.04.2015 | Андрющенко І.С. Пушкарьова Н.Г. |
| 10. | Фарбування сміттезбірника | шт. | 3 | До 15.05.2015 | Андрющенко І.С. Пушкарьова Н.Г. |
| 11. | Фарбування вазонів для квітів | шт. | 41 | До 01.04.2015 | Пушкарьова Н.Г. |
| 12. | Висів газонної трави | м² | 10 | До 10.05.2015 | Андрющенко І.С. Пушкарьова Н.Г. |
| 13. | Обрізка сухих гілок | шт. | 9 | До 30.03.2015 | Пушкарьова Н.Г., Бобров В.П. |
| 14. | Генеральне прибирання приміщень навчального корпусу та в кімнатах гуртожитку | м² |  | 16.04.-18.04.2015 | Андрющенко І.С. Пушкарьова Н.Г. |

Завгосп 								І.С. Андрющенко